**ACATA DE ENTREGA DE SERVICIO**

**PERIODO 01/04/2020 - 30/04/2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad 1: Soporte a la ejecución de pruebas sobre los artefactos de software implementados. | | | |
| Tarea | **Detalle** | **Inicio** | **Final** |
| Ejecución del Junit Objeto Persona | Ejecución del Junit generador objeto persona, mediante los archivos ICGMOT (Cobol) y XPM (EDF) Mustra 21 Ids | 01/04/2020  Volumen Data: 10 MB  Tiempo Ejecución  (Seg) 15 | 30/04/2020  FULL Data: 10 MB  Tiempo Ejecución  (Seg) 1 |
| Herramienta Comparación Excel Objeto Persona | Implementación Herramienta Comparación formulas en Excel | 01/04/2020  Volumen Data: 10 MB  Tiempo Ejecución  (Seg) 10 | 30/04/2020  Volumen Data: 10 MB  Tiempo Ejecución  (Seg) 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad 2: : Liderar técnicamente la resolución de incidentes sobre los artefactos de software implementados. | | | |
| Tarea | **Detalle** | **Inicio** | **Final** |
| Generación y resolución de Bugs de campos Objeto Persona muestra 21Ids | * situacionTitular: se creó el Jira 1579   + #/legal/stateOfAccountHolder * ciudadExpedicionDocumento: se creó el Jira 1580   + #/bestIdentifications/issuingCityCodeAsReported * estadoVida: Ajuste interno adaptador objeto Persona   + #/bestIdentifications/officialSourceValidationStatus * fechaExpedicionDocumento: Ajuste interno adaptador objeto Persona   + #/bestIdentifications/issueDate * Garante: se creó el Jira 1625   + #/bestAccounts/typeOfDebtor * TipoGarantia: se creó el Jira 1608   + #/bestAccounts/guaranteeType * FechaVencimiento: Ajuste herramienta Comparador Excel   + #/bestAccounts/expiryDate * vectorSaldo: Ajuste interno adaptador objeto Persona   + #/bestAccounts/frequentBehaviour/debtBalance * Cuotas: se creó el Jira 1629   + #/bestAccounts/totalNumberOfInstallments | 13/04/2020  13/04/2020  16/04/2020  16/04/2020  21/04/2020  20/04/2020  21/04/2020  21/04/2020  21/04/2020 | 20/04/2020  17/04/2020  17/04/2020  17/04/2020  24/04/2020  27/04/2020  21/04/2020  29/04/2020  27/04/2020 |